| 临河区县域商业项目拨款测算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023.12.20 |  |  |  |
| 序号 | 项目基本情况 |  |  | 申报 |  |  |  | 实际投资 |  | 完成有效投资进度 | 本次拨款 | 剩余未拨款 |
|  | 项目名称 | 建设类型 | 承办企业 | 总投资额（万元） | 奖补金额（万元） | 建设内容 | 建设周期 | 已投入资金（万元） | 有效投资额 |  |  |  |
| 1 | 城关镇商贸中心建设项目（五谷城振兴商贸中心） | 改造 | 内蒙古农都实业有限公司 | 127 | 31.25 | 项目拟升级改造650㎡商贸中心，同时购置商贸中心所需各种设备设施、软件系统等。 | 2023年5月-12月 | 127.32 | 126.82 | 99.86% | 28.00 | 3.25 |
| 2 | 临河四季青蔬菜瓜果农副产品批发市场升级改造项目 | 改造 | 内蒙古临河四季青批发市场有限公司 | 500 | 145 | 项目拟新建仓储、冷库804㎡，升级改造农贸市场44800㎡，并进行场地硬化及其它配套设施。 | 2023年4月-2024年12月 | 40.21 | 40.21 | 8.04% | 9.00 | 136.00 |
| 3 | 浩彤物流配送中心建设项目 | 新建 | 内蒙古浩彤现代农牧业有限责任公司 | 1000 | 290 | 项目拟建设5000㎡仓储、分拣、包装大厅，并购买装卸、货架、配送车辆等设施设备。B4栋 | 2023年5月—2024年12月 | 385.00 | 140.00 | 14.00% | 85.00 | 205.00 |
| 4 | 曙光乡商贸中心建设项目（国贸城） | 改造 | 内蒙古国泰国贸商业管理有限公司 | 300 | 73.65 | 项目拟升级改造1500㎡商贸中心，购置商贸中心所需各种设备设施、软件系统等。 | 2023年4月—2024年3月 | 311.28 | 311.28 | 100.00% | 70.00 | 3.65 |
| 5 | 八一乡商贸中心改造项目（悦客家生活超市） | 改造 | 巴彦淖尔市万沁商贸责任公司 | 100 | 24.55 | 项目拟拟升级改造700㎡乡镇商贸中心，购置商贸中心所需各种设备设施、软件系统等。 | 2023年5月-12月 | 100.10 | 100.1 | 100.00% | 20.00 | 4.55 |
| 6 | 城关镇农产品冷链物流中心建设项目（五四村农产品冷链物流中心建设项目） | 新建 | 内蒙古万客乐商贸有限责任公司 | 200 | 49.1 | 项目拟建设冷藏保鲜库、常温库、加工分拣车间等各种配套场所共计2300㎡，并购置仓储、打包、分拣设备、软件系统、车辆等各种相关配套设施设备。 | 2023年4月-12月 | 203.15 | 203.15 | 100.00% | 38.00 | 11.10 |
| 7 | 狼山镇商贸中心改造项目（万客乐） | 改造 | 内蒙古万客乐商贸有限责任公司 | 100 | 24.55 | 项目拟升级改造700㎡商贸中心，并购置商贸中心所需各种设施设备、软件系统等。 | 2023年4月-12月 | 101.10 | 101.1 | 100.00% | 20.00 | 4.55 |
| 8 | 干召庙镇商贸中心改造项目（浩彤） | 改造 | 内蒙古浩彤现代农牧业有限责任公司 | 100 | 24.55 | 项目拟升级改造500㎡商贸中心，购置商贸中心所需各种设备设施、软件系统等。 | 2023年5月—2024年12月 | 0.00 |  | 未开工 |  | 24.55 |
|  | 合计 |  |  | 2427 | 662.65 |  |  |  | 1022.66 |  | 270.00 | 392.65 |